## Slide 1: 2DGP 2차 프로젝트 발표
2019180039 게임공학과 정의석

## Slide 2: 목차
진행 상황
이후 계획 및 추가사항
Github commits 통계
실행

## Slide 3: 진행 상황
1주차
  리소스 수집 및 기본 코드 작성
2주차
  플레이어 캐릭터 제작
3주차
  스테이지 및 맵 제작
4주차
  공의 움직임 및 충돌 처리 구현
1주차
  리소스 수집 완료 및 기본 코드 작성 완료
2주차, 3주차
  플레이어 캐릭터의 상하좌우 모션 구현
  플레이어 캐릭터의 스윙 모션 구현
  스테이지 및 맵 제작 중
4주차
  공의 움직임 및 충돌처리 구현 중

## Slide 4: 이후 계획 및 추가사항
5주차
  중간 점검 및 보충
6주차
  상대 플레이어 제작 및 난이도 설정
7주차
  프로토타입 제작
8주차
  최종 점검 및 마무리
5주차
  플레이어 캐릭터 제작 완료 및 공의 움직임과 충돌처리 구현
6주차
  상대 플레이어 제작 및 난이도 설정
  정식 테니스 룰 적용
7주차
  프로토타입 제작
8주차
  최종 점검 및 마무리